Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Projeto StrideZone — Otimização de Estoque e Vendas

# 1. Nome do Projeto

Sistema de Análise, Previsão e Otimização de Estoque — StrideZone

# 2. Equipe

| Integrante | Papel no Projeto |
| --- | --- |
| Lucas | Gestão de Projetos (TAP, EAP, Backlog) · Pesquisa Operacional (Minimização de Custos) |
| Henrique | Gestão de Projetos (Custos, Comunicação e Riscos) |
| Martins | Gestão de Projetos (RACI, Cronograma) · Análise de Dados (Visualização, Análise Crítica) |
| Guilherme | Análise de Dados (ETL, Estatística) · Pesquisa Operacional (Maximização de Lucro, Análise Crítica) |
| Gabi | Segurança da Informação (Matriz GUT, Análise Crítica) |
| Davi | Segurança da Informação (IAM, Análise Crítica) |
| Vini | Segurança da Informação (LGPD/RoPA, Análise Crítica) |

# 3. Justificativa

A StrideZone, e-commerce de tênis com três linhas de produto (Corrida, Casual e Skate/Streetwear) e dois centros de distribuição (São Paulo e Recife), enfrenta um problema recorrente de ruptura de estoque em modelos populares — o produto vende mais rápido do que a reposição junto aos 4 fornecedores parceiros consegue repor. Ao mesmo tempo, modelos de baixa saída acumulam estoque parado, travando capital de giro. A empresa também não possui um processo estruturado de previsão de demanda nem políticas formais de segurança e privacidade para os dados coletados dos clientes (CPF, endereço, dados de pagamento), o que representa risco operacional, financeiro e de conformidade com a LGPD.

# 4. Objetivos SMART

Reduzir em 20% as ocorrências de ruptura de estoque nos modelos de maior saída e reduzir em 15% o volume de estoque parado de baixa rotatividade, por meio de um modelo de previsão de demanda e otimização de compras, a ser validado com dados históricos de vendas até o final do projeto. Adicionalmente, implementar e documentar as políticas de segurança e adequação à LGPD necessárias para o sistema de backoffice até a entrega final.

# 5. Escopo

Escopo IN (O que FAREMOS):

- Script em Python de limpeza (ETL) da base de dados de vendas, estoque e devoluções.

- Cálculo e justificativa de KPIs (taxa de ruptura, ticket médio, taxa de devolução) com análise estatística e visualizações.

- Modelo matemático de otimização (Pesquisa Operacional) para maximizar lucro na compra de produtos e minimizar custo de distribuição entre os CDs.

- Documentação de políticas de segurança da informação (Matriz GUT, IAM) e adequação à LGPD (RoPA) para o sistema de backoffice.

- Dashboard gerencial para visualização dos indicadores.

Escopo OUT (O que NÃO faremos):

- Não será desenvolvido o site/app de vendas da StrideZone, apenas a camada de gestão, análise e backoffice.

- Não será feita integração real com gateways de pagamento, fornecedores ou transportadoras — os dados utilizados serão fictícios/simulados.

- Não haverá implementação de infraestrutura em produção (servidores, nuvem real); o projeto é um protótipo acadêmico.

# 6. Stakeholders

- Diretoria StrideZone (Sponsor) — aprova o escopo e os investimentos propostos.

- Gerência de Estoque e Compras (Usuário Final) — utiliza o dashboard e as recomendações de compra/distribuição.

- Equipe de TI/Segurança da StrideZone (Aprovador técnico) — valida as políticas de segurança e LGPD propostas.

- Clientes da StrideZone (Titulares dos dados) — impactados indiretamente pelas políticas de privacidade definidas.

- Grupo de Desenvolvimento (Equipe do Projeto) — responsável pela execução de todas as disciplinas.